2023年度饮用水水源地安全保障与流域

水生态环境保护支撑项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

治理水污染、保护水环境，关系人民福祉，关系国家未来。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把水生态环境保护摆在生态文明建设的重要位置，把解决突出水生态环境问题作为民生优先领域，把打好碧水保卫战列为污染防治攻坚战的三大保卫战之一，谋划开展了一系列根本性、开创性、长远性工作。《中华人民共和国水污染防治法》要求“有关地方人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志”“县级以上地方人民政府应当组织环境保护等部门，对饮用水水源保护区、地下水型饮用水源的补给区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施”。生态环境部印发《潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025年）》（以下简称《规划》）提出“北京市和河北省生态环境部门牵头，总结规划年度任务进展、成效、资金使用等相关情况，及时掌握流域水环境质量状况和污染防治工作进度”“建立评估制度，生态环境部会同北京市和河北省对《规划》实施情况按年度进行评估”。生态环境部联合国家发改委、住建部以及水利部4部门联合印发的《区域再生水循环利用试点实施方案》提出“要加大区域再生水循环利用，缓解区域水资源供需矛盾，改善水生态环境质量，提升人居环境品质”。《中共北京市委 北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》（京发〔2022〕5号）提出要“加大水生态保护力度，消除劣Ⅴ类水体”“巩固提升饮用水安全保障水平”。《北京城市总体规划(2016年—2035年)》提出2035年发展目标为“建设天蓝、水清、森林环绕的生态城市”“到2035年全市城乡污水基本实现全处理，重要江河湖泊水功能区水质达标率达到95%以上，逐步恢复水生态系统功能”。

为提升北京市的饮用水安全保障能力，促进水环境质量全面改善，水生态环境高质量发展，北京市生态环境局（以下简称“市生态环境局”）申请实施饮用水水源地安全保障与流域水生态环境保护支撑项目（以下简称“项目”），由水生态环境处负责项目管理并组织实施。

### 2.项目主要内容及实施情况

2023年项目主要工作包括：饮用水水源地环境管理技术支撑、劣Ⅴ类及水生态环境保护重点问题第三方核查、北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑三部分内容。

（1）饮用水水源地环境管理技术支撑：完成市级或指导相关区顺利完成辖区区级及以下饮用水水源地保护相关工作；补充完善保护区标志牌设置；开展北京市实施《潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025年）》情况分析。

（2）劣Ⅴ类及水生态环境保护重点问题第三方核查：完成劣Ⅴ类水体、农村饮用水水源保护区内环境状况、农村污水处理设施运行情况以及排污口整治情况核查相关工作。

（3）北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑：开展重点水体水功能区内水资源、水生态和水环境调研与总体效果评估工作，对北京市水生态管理目标指标及措施进行优化和完善，探索重点区域水功能区水生态产品价值实现、区域再生水循环利用领域的可行路径。

项目跨年实施，截至2023年12月31日，尚未完成项目工作内容。但根据项目合同，饮用水水源地环境管理技术支撑、劣Ⅴ类及水生态环境保护工作第三方核查、北京市水功能区划调整技术支撑等三个子项内容，均在合同约定时间2024年3月31日前完成了相关工作，并形成了成果报告。

### 3.项目资金投入和使用情况

2023年项目申请财政资金465.05万元，实际批复资金465.05万元。其中，饮用水水源地环境管理技术支撑193.60万元、劣Ⅴ类及水生态环境保护重点问题第三方核查103.67万元、北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑167.78万元。截至2023年12月31日，项目实际支出463.60万元，预算执行率99.69%。项目预算执行情况见下表1。

表1：项目预算执行情况对照表

| 序号 | 支出内容 | 预算批复数（万元） | 实际支出数（万元） | 差异 （预算-支出） | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水水源地环境管理技术支撑 | 193.60 | 193.00 | 0.60 | 招标结余 |
| 2 | 劣Ⅴ类及水生态环境保护重点问题第三方核查 | 103.67 | 103.10 | 0.57 | 招标结余 |
| 3 | 北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑 | 167.78 | 167.50 | 0.28 | 招标结余 |
| 合计 |  | 465.05 | 463.60 | 1.45 | -- |

## （二）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

开展北京市饮用水水源保护技术支持工作，补充完善保护区标志牌设置，开展北京市实施《潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025年）》情况分析，开展劣Ⅴ类及黑臭水体、农村饮用水水源保护区内环境状况、农村污水处理设施运行情况以及排污口整治情况抽查相关工作；开展重点水体水功能区内水资源、水生态和水环境调研与总体效果评估工作，探索重点区域水功能区水生态产品价值实现、区域再生水循环利用领域的可行路径。

2.项目绩效指标

项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。项目具体绩效指标情况见下表2。

表2：项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市水功能区划调整技术支撑报告 | =1份 |
|  |  | 劣Ⅴ类及水生态环境保护工作第三方核查报告 | =1份 |
|  |  | 饮用水水源地环境管理技术支撑报告 | =1份 |
|  | 质量指标 | 报告评审或验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | =12月 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为生态环境管理决策提供基础数据支撑 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | =95% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，市生态环境局委托北京金凯伟业咨询有限公司（以下简称“评价机构”）对2023年度饮用水水源地安全保障与流域水生态环境保护支撑项目开展绩效评价。本次评价围绕决策、过程、产出及效益四个维度，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）公开透明原则。评价依据和程序公开。

（2）客观公正原则。以事实为依据，用数据说话。

（3）重点突出原则。选择与单位业务密切相关、资金量大、与公众利益密切相关的项目进行抽样调查和重点评价。

（4）可操作性原则。根据资金用途和管理要求，合理设置评价指标。指标体系具体、明晰、易于操作。

（5）科学合理原则。评价指标以定量为主，结合定性分析，达到数据可靠、方法合理。

2.评价指标体系及评价标准

根据京财绩效2146号文件的相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价机构细化了项目的绩效评价指标体系和评价标准，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

3.评价方法

常用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据此次评价对象的具体情况，主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

（1）比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）公众评判法。通过专家评估方式进行的评判方法。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.准备阶段

评价机构组建了评价工作组，辅导水生态环境处撰写绩效报告、准备资料；在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财政财务专家。

### 2.实施阶段

在资料收集和整理分析的基础上，评价工作组于2024年5月13日组织召开专家评价会。专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目进行了综合评价，出具评价意见。

### 3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交市生态环境局征求意见。2024年5月20日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，报送市生态环境局。

# 三、综合评价情况及评价结论

项目通过饮用水水源地环境管理技术支撑、劣Ⅴ类及水生态环境保护重点问题第三方核查、北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑三方面工作，动态掌握饮用水水源保护区内的环境状况、水质状况和管理状况等信息，并按照生态环境部要求填报了国家水源地调查评估系统年度数据。对农村的污水处理设施、排污口整治情况、黑臭水体、劣Ⅴ类水体等进行现场调研及核查，形成农村污水治理台账，污水处理设施台账和示意图，饮用水水源地、劣Ⅴ、黑臭水体现场核查的环境问题线索台账和照片。项目的实施，一定程度上为北京市水生态环境监管工作提供了基础数据支撑，为水生态功能分区、再生水循环利用提供了技术支撑方案，促进了北京市的饮用水安全保障能力的提升，促进水环境质量全面改善，水生态环境高质量发展。

整体上看，项目立项依据和立项程序较规范，资金管理制度相对健全，基本实现了预期的绩效目标。但评价发现，项目在绩效目标设置、合同及验收管理、成果应用、满意度调查等方面存在一定不足，需在后续工作中进一步改进完善。通过对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，项目综合得分90.26分，综合绩效评定结论为“优”，项目评分情况见图1，具体评分情况见附件2。

图1：项目分项绩效评价指标分值及得分情况

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目主要依据《中共北京市委 北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》（京发〔2022〕5号）、《中华人民共和国水污染防治法》《潮河流域生态环境保护综合规划（2019-2025年）》《北京城市总体规划(2016年—2035年)》等文件要求设立，旨在提升北京市的饮用水安全保障能力，促进水环境质量全面改善，促进水生态环境高质量发展。项目立项依据充分。

项目由市生态环境局水生态环境处具体实施，与其“负责本市地表水、地下水生态环境监督管理”“拟订重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，并监督实施”“监督管理饮用水水源地环境保护工作”“负责入河排污口设置管理”等职责相符。

（2）立项程序规范性

2022年10月，市生态环境局按照相关要求组织编制项目申报书、可行性研究报告及预算等立项申请材料。经专家论证、资金评审及局长办公会研究后报送市财政局，并获得批复，项目立项程序规范。

### 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目设置了年度目标，明确了年度主要工作任务产出，但对于通过项目实施预计产生的效益及影响未进行提炼，绩效目标设置的全面性需进一步提升。

- 绩效指标明确性

项目单位在年度绩效目标的基础上，从产出和效果两方面细化、量化了绩效指标，设定了数量、质量、时效等产出指标及效益、服务对象满意度等效果指标。根据饮用水水源地环境管理技术支撑、劣Ⅴ类及水生态环境保护重点问题第三方核查、北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑三方面工作对应设置了数量指标，指标的设置与项目目标较为对应。

### 3.资金投入

2023年度项目预算总投入465.05万元，预算构成主要为委托业务费，项目单位能够根据各子项的工作内容结合预计发生的工作量编制年度预算，经过内部资金评审后确定资金规模，项目预算编制过程较科学。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理

（1）资金到位率和预算执行率

2023年项目申请财政资金465.05万元，市财政局于2023年2月7日通过京财经资环指〔2023〕0031号批复项目资金465.05万元，资金到位率100%。预算资金到位后，市生态环境局按照合同约定，及时将合同款拨付至项目承接单位，保证了项目的顺利实施。

截至2023年12月31日，项目实际支出资金463.60万元，结余资金1.45万元，预算执行率99.69%。

（2）资金使用合规性

项目执行过程中，项目单位能够按照市财政局、市生态环境局的相关财务管理制度要求进行资金使用和财务管控，严格履行政府采购流程，通过公开招标方式确定项目承接单位，合同款支付严格按照市生态环境局内部审批流程执行，项目资金进行了独立核算，未发现挤占、挪用、虚列支出等现象。

### 2.组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理制度方面，为推进财务管理的规范化、制度化，市生态环境局制定了《北京市生态环境局财务安全管理办法》《北京市生态环境局会议费管理办法》《北京市生态环境局培训会管理办法》等制度文件，对财务安全管理、会议费报销、培训会审批与管理等内容进行了明确规定。业务管理制度方面，市生态环境局制定了《北京市生态环境局项目管理办法》《北京市生态环境局政府采购管理办法》《北京市生态环境局洽商谈判采购管理办法》《北京市生态环境局合同管理办法》《北京市生态环境局财政支出绩效评价管理办法》等制度，对项目申报、项目验收、项目合同签订内容及合同签订程序、政府采购等内容进行了规定。整体上，已有的管理制度为项目执行提供了一定的制度保障和依据。

（2）制度执行有效性

项目采购组织实施方面：项目预算资金到位后，项目单位根据预算批复及工作实际需求，委托招标代理机构对3个子项内容进行公开招标，由招标代理机构在规定的网站上发布招标公告，并组织专家对投标文件进行评审。评标结束后，招标代理机构发布中标公告，并按相关规定向中标单位发放《中标通知书》。招投标完成后，市生态环境局按照采购结果并在履行合同审批管理程序后，与项目承接单位签订服务合同。项目招投标情况及结果见表3。

表3：项目招投标结果一览表

| 序号 | 子项 | 中标单位 | 服务内容 | 中标金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水水源地环境管理技术支撑 | 北京市生态环境保护科学研究院、北京新视典广告有限公司 | 1.北京市饮用水水源地保护技术支持； 2.补充完善保护区标志牌设置； 3.北京市实施《潮河流域生态环境保护综合规划(2019-2025年)》情况技术支持； 4.饮用水与地下水管理政策技术支持。 | 193.00 |
| 2 | 劣Ⅴ类及水生态环境保护重点问题第三方核查 | 宏调信息咨询（北京）有限公司 | 开展对饮用水水源保护情况、农村污水处理设施运行情况、入河排污口监管情况、劣Ⅴ类及黑臭水体消除情况的现场核查。 | 103.10 |
| 3 | 北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑 | 北京大学、北京化工大学、中国科学院生态环境研究中心 | 对北京市重点水体水功能区“三水”开展总体评估，对水功能区水生态优化提升技术研究，并探索水生态功能分区生态功能拓展应用。 | 167.50 |

保障条件落实情况方面：为确保项目的顺利实施，水生态环境处成立了工作小组，处长负责统筹，主管副处长负责技术需求工作，相关工作人员负责具体工作落实。

项目过程管控及验收方面：在项目实施过程中，水生态环境处与项目承接单位建立沟通机制，相关工作人员不定期与承接单位对接。项目成果形成后，通过采取结项验收的方式对项目进行内部检查验收。

总体上，项目组织机构基本健全，责任分工较明确，项目采购等工作能够按照相关制度和要求执行，但项目验收评价还需进一步深化，需加强对购买服务承接方的履约质量监管。

## （三）项目产出情况

### 1.产出数量及产出时效

项目跨年实施，截至2023年12月31日，尚未完成项目工作内容。但根据项目合同，饮用水水源地环境管理技术支撑、劣Ⅴ类及水生态环境保护工作第三方核查、北京市水功能区划调整技术支撑等三个子项内容，均在合同约定时间2024年3月31日前形成了成果报告，实现了预期的产出目标。

（1）饮用水水源地环境管理技术支撑：一是组织开展了17个市级集中式饮用水水源地环境状况调查评估工作，具体包括7个市级地下水水源地（第一水厂、第二水厂、第三水厂、第四水厂、第五水厂、第七水厂和第八水厂水源地）、7个地表水水源地（密云水库、怀柔水库、官厅水库、永定河山峡段、大宁水库、团城湖和京密引水渠）以及3个市级应急水源地（平谷应急水源地、怀柔应急水源地和潮白河应急水源地），动态掌握饮用水水源保护区内的环境状况、水质状况和管理状况等信息，编制形成年度报告。二是对各区的饮用水水源地调查评估、国家水源地数据系统填报等工作进行技术指导和审核。三是对各区的区级、乡镇级及以下饮用水水源地年度调查评估情况进行汇总分析，了解各区饮用水水源地环境保护工作情况。四是完成保护区66套标志牌的设置，并完成标识牌换膜7套。

（2）劣Ⅴ类及水生态环境保护工作第三方核查：一是对全市约30%农村的污水处理设施情况进行了调研(约1200个村)，滚动更新台账清单。以国市考断面周边的设施为重点，结合2023年的监测、执法情况，注明设施运行状况，建立完善重点设施清单并落在地图上。二是各区水源地方面，以农村水源地为主，对2022年发现的99个问题点位整改情况进行了跟踪核查,随机抽查了141个水源保护区环境保护情况。三是排污口整治情况核查，对列入台账的218个排口整治情况进行了核查。四是对142条段黑臭水体起点、中间点、终点进行检查，对问题黑臭水体进行溯源，检查点位总量为1455条数据；对56个劣Ⅴ类水体点位进行检查，累计共收集数据75条；抽查了349处河流水域下游的重点小微水体。

（3）北京市水功能区划调整技术支撑工作：一是开展了重点水体水功能区“三水”总体评估工作。梳理相关法规要求和实施情况，评估实施效果和存在问题，评价重点水体水功能区水资源、水生态和水环境总体状况。结合流域社会经济、水质、水资源、水生态、污染排放、风险源等数据分析结果，梳理流域生态环境及绿色发展面临的主要问题，研判成因等。二是开展水功能区水生态优化提升技术研究，分析国内外大型城市水生态管理经验，对北京市水生态管理模式开展横、纵向对比并提炼可借鉴的经验做法。三是提出水生态功能分区生态功能拓展应用中，关于北京市典型区域再生水循环利用方案建议。以重点水体为试点，开展区域再生水循环利用试点研究。调研区域内主要入河排水口,勘查退水进人工湿地可行性,结合国内外项目实践经验提出建设人工湿地方案建议。四是开展水生态功能分区生态功能拓展应用中关于重点流域生态价值研究，以密云水库流域为试点，试算、评估流域生态价值总量，对比近五年流域生态价值变化情况，核算生态系统调节服务价值。结合流域特点，细化核算指标，并开展参数本地化研究，探索相关生态价值在生态保护补偿、EOD等绿色金融领域的支撑应用，丰富水生态环境管理经济手段。

### 2.产出质量

水生态环境处分别于2024年4月7日组织完成饮用水水源地环境管理技术支撑专家验收，4月17日组织完成北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑专家验收，4月28日组织完成劣Ⅴ类及水生态环境保护重点问题第三方核查专家验收，三部分工作均验收合格。实现了“报告评审或验收合格率=100%”的目标。

### 3.产出成本

2023年度项目总预算465.05万元，三个子项均通过公开招标的方式确定项目承接单位，招标结余1.45万元，项目整体资金支出控制在预算范围内，总体成本控制情况较好。

## （四）项目效益情况

### 1.实施效益

项目的实施一定程度上为北京市水生态环境管理提供了数据支撑，促进了北京市的饮用水安全保障能力的提升，促进水环境质量全面改善，水生态环境高质量发展。

一是通过实施饮用水水源地环境管理技术支撑项目，动态掌握饮用水水源保护区内的环境状况、水质状况和管理状况等信息，并按照生态环境部要求填报了国家水源地调查评估系统年度数据；对2023年《规划》实施情况进行了全面梳理总结，针对开展潮河流域生态环境保护重点任务工作、推进重点项目建设工作提出了“细化做实规划主要任务”“坚持关键问题导向”等7条工作建议。

二是通过实施劣Ⅴ类及水生态环境保护重点问题第三方核查项目，为全市水生态环境精细化监管提供了支持。形成农村污水治理台账、污水处理设施台账和示意图，为全市水生态环境监管工作提供基础数据支撑；对各区及部分市级水源地饮用水水源保护区环境状况、劣Ⅴ、黑臭水体等进行现场核查，梳理形成现场核查的环境问题线索台账和照片。问题线索由水生态环境处反馈相关区生态环境部门，督促立行立改。

三是通过实施北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑项目，对北京市水环境、水资源、水环境现状进行了分析，对国内外水生态分区进展和概况进行了收集整理，形成了丰台区域、大兴区域再生水循环利用案例(规划)及建议，为北京市水生态功能分区提供了技术支撑方案，研究成果已部分用于支撑当前水生态环境管理工作，特别对于落实2024年3月印发的《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》发挥了一定作用。同时水生态功能分区建议将为下一阶段年度重点工作、规划提供支撑。项目单位仍需继续推进北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑项目的成果应用工作，确保财政资金使用效益的发挥。

### 2.服务对象满意度

项目的实施能够为北京市水生态功能分区、再生水循环利用等工作提供决策支撑，通过饮用水水源地、劣Ⅴ类、黑臭水体现场核查等工作，一定程度上保障了北京市民的饮用水安全，改善水生态环境质量。项目服务对象应为主管部门或社会公众，但项目单位未对相关服务对象开展满意度调查工作，服务对象满意度支撑材料不够充分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验做法

1.完善调度机制，加强过程监管

3个子项目均设有相应的负责人，与项目实施单位全过程对接，通过会议、调研、座谈等方式对项目进行调度，及时了解项目进展。其中，北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑项目，项目承接单位每周报送实施进展，水生态环境处与承接单位每月梳理项目阶段性成果，分析可能存在的问题，明确下一阶段的工作任务和目标，确保项目实施最终能够完成预期目标。饮用水水源地环境管理技术支撑项目成果数据上报生态环境部，水生态环境处针对数据成果与项目承接单位逐一确认。此外，3个子项目分别组织专家会进行结项验收，对项目最终成果进行检查验收。

2.建立双向反馈机制，保证数据质量

建立市区之间的双反馈机制，调查或核查过程中发现的问题及时通报相关区生态环境部门，相关区根据反馈问题进一步核实，找到辖区水生态环境质量问题的关键，及时整改或进一步沟通核实，确保数据质量。

3.加强过程参与，实现对各区的指导和帮扶

不定期和项目承接单位共同到各区进行现场调研，并对存在问题和需要技术帮助的区进行现场技术指导和帮扶。助力相关区饮用水安全保障能力的提升。现场核查发现的问题制作成视频，在全市工作会议上向各区播放，发挥推动和督促各区重视水环境问题、及时整改问题的作用。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标仍需进一步提炼

绩效目标设置不够全面、精准，现有目标主要是对项目实施内容的分条罗列，未对项目预计产生的效益及影响内容进行提炼，目标设置不够全面。

原因分析：受延续项目既有做法的禁锢，对绩效目标的提炼工作待进一步加强。

2.验收管理水平有待进一步提升

项目验收意见不够详实，成果报告质量评价还需进一步深化，项目单位需加强对购买服务承接方的履约质量监管。

原因分析：项目单位风险防控意识有待加强，需进一步加强验收管理。

3.项目成果应用情况需进一步梳理

项目通过现场核查、查阅资料、汇总分析等工作，动态掌握饮用水水源保护区内的环境状况、水质状况和管理状况等信息，形成了农村污水治理台账、污水处理设施台账和示意图，饮用水水源保护区环境状况、劣Ⅴ、黑臭水体现场核查的环境问题线索台账和照片，为北京市水生态管理工作提供了数据支撑。水生态功能分区方案、再生水循环利用建议等项目研究的成果已部分用于支撑当前水生态环境管理工作，特别对于落实2024年3月印发的《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》发挥了一定作用。同时水生态功能分区建议将为下一阶段年度重点工作、规划提供支撑，项目单位仍需继续推进北京市重点水体水功能区优化提升技术支撑项目的成果应用工作，确保财政资金使用效益的发挥。同时，项目单位未对服务对象开展满意度调查，难以考核服务对象满意度。

原因分析：项目单位针对项目实施成果应用的绩效管理意识，以及对满意度调查的重视程度需进一步加强。

# 六、有关建议

## （一）强化预算绩效管理意识，提高绩效目标编制质量

建议项目单位进一步树立和强化预算绩效管理意识，提高对绩效目标填报工作的重视程度，结合项目实际情况，制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确项目拟解决的核心问题以及预期绩效等内容。

## （二）加强风险防控意识，进一步加强验收管理

建议项目单位提升验收管理水平，在对项目成果完成数量进行考核的基础上，兼顾项目成果质量的评价，进一步加强对购买服务承接方的履约质量的监管。

## （三）持续推进项目成果应用工作，充分体现财政资金使用效益

建议项目单位进一步加强对项目成果应用转化、效益实现情况的系统梳理，做好项目整体效益总结分析。对于项目形成的相关数据成果，明确其应用方向；对于现场核查过程中发现的问题，明确反馈整改机制；对于成果报告中梳理形成的可借鉴的经验做法，明确其转化路径。对于尚未应用的项目成果，持续关注，确保及时应用于北京市水生态管理工作，发挥财政资金使用效益。同时，积极开展服务对象满意度调查工作，充分了解和收集服务对象的意见建议，发现工作改进空间和方向，为后续工作开展和持续优化管理方式提供参考。